Angular-Modul Winter 2025
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

Dokumentation zur schulischen Projektarbeit

Titel oder Name des Projekts

Abgabetermin:	TT.MM.JJJJ

Prüfungsbewerber:	Vorname Nachname	Straße Haus-Nr.	PLZ Ort
Azubi-Nr.:	000000
Prüfling-Nr.:	999999
Prüfungsausschuss:	00000AB

Ausbildungsstätte:	BITLC GmbH	Im Defdahl 10 G	44141 Dortmund

Praktikumsbetrieb:	Firma	Straße Haus-Nr.	PLZ Ort
Projektbetreuer:	Vorname Nachname

Inhaltsverzeichnis

## Einleitung
  1. Projektumfeld
Die Ausbildungsstätte ist ein Unternehmen im Bereich IT-Umschulungen und bildet sowohl Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, sowie Systemintegration aus
Im Kontext des Angular-Moduls entstand die Idee, eine interaktive Lernapplikation für Kinder zu entwickeln, die sich mit Ozeanographie und Meereskunde auseinandersetzt. Die Zielgruppe sind Kinder im Grundschulalter (ca. 6-12 Jahre).
  1. Projektziel
Diese EOL App soll Grundschulkindern, im Alter von 7-9 Jahren, die Ozeane unserer Erde näher bringen. Die Anzahl der unterschiedlichen Meere, ihre Größe und tiefsten Tiefen, der Tiere in den Meeren. Welche Tiere gibt es nur dort, usw. Viele Bilder mit etwas Text/Infos, das man sich gut merken kann und dann auch in einem Quiz für das Meer abgefragt werden kann. Natürlich mit vielen Bildern und Beschreibungen. Auf Videos soll verzichtet werden, wenn sie nicht selber erstellt wurden.

Alles soll kindgerecht gezeigt werden. Die Navigation sollte natürlich und intuitiv erfolgen.
Pro Ozean/Meer soll auch ein kleines Quiz erstellt werden. Jeweils 7 Fragen zu gezeigten Information; Fragen Form soll nur Single Choice sein. Ergebnisse sollen etwa in der Art wie: „Super gemacht“ | „du weißt schon sehr viel“ , „nicht jeder kann alles wissen“ | „erzähl anderen von deinem Wissen“, erfolgen.
Die Daten zu den Ozeanen/Meere usw. sollen im JSON Format gepeichert werden. Der Zugriff darauf und auch auf Bilder zu den Meeren/Ozeanen/Erde/Tieren usw. soll über das „public“ bzw. „assets“ Verzeichnis erfolgen.
  1. Projektbegründung
Die Projektumsetzung ist sinnvoll aus folgenden Gründen:
- Bildungsnaher Nutzen: Das Projekt vermittelt Kindern grundlegende Kenntnisse über die Ozeane auf unterhaltsame und interaktive Weise.
- Zeitersparnis für Pädagogen: Lehrer können die App im Unterricht einsetzen und sparen dadurch Vorbereitungszeit.
- Marktpotenzial: Mit der wachsenden Nachfrage nach digitalen Lernmitteln bietet sich hier eine Geschäftsmöglichkeit.
- Technologieeinsatz: Das Projekt demonstriert moderne Web-Technologien (Angular, TypeScript, RxJS) in einer praktischen Anwendung.
  1. Projektschnittstellen
Technische Schnittstellen:
- HTTP-Kommunikation für das Laden von Quiz-Daten (JSON)
- Browser-APIs für DOM-Manipulation und LocalStorage/SessionStorage
- Angular Router für Client-Side-Routing

Beteiligte Personen:
- Auftraggeber/Projektbetreuer: Herr Antonius Ehlen
- Benutzer: Kinder (6-12 Jahre), Pädagogen
- Entwickler: Kaan Uckun

Schnittstellen zur Abnahme:
Die Anwendung wird von Herrn Antonius Ehlen getestet und abgenommen.
  1. Abgrenzungskriterien
Nicht Bestandteil dieses Projekts sind:
- Backend-Entwicklung (Datenbankanbindung, User-Authentication)
- Multi-Sprachen-Unterstützung (i18n) über die deutsche Sprache hinaus
- Progressive Web App (PWA) Features wie Offline-Funktionalität
- Analytics und Tracking von Benutzerdaten
- Admin-Panel für Content-Management
- Payment-Systeme oder Lizenzierungen
1. Projektplanung
  1. Projektphasen
Das Projekt wurde in folgende Phasen unterteilt:
Phase 1: Analysephase (Woche 1-2)
- Anforderungsanalyse
- Ist-Analyse
- Soll-Konzept / Erstellung der FCPP-Diagramme

Phase 2: Entwurfsphase (Woche 2-3)
- Systemarchitektur
- Datenmodell
- Datenbankdesign (JSON)
- UI-Design

Phase 3: Implementierungsphase (Woche 3-4)
- Frontend-Entwicklung mit Angular
- Komponentenentwicklung
- Service-Implementierung
- Styling und Responsive Design

Phase 5: Abnahme und Dokumentation (Woche 4-5)
- Tests
- Offizielle Abnahme
- Erstellung der Dokumentation
  1. Abweichungen vom Projektantrag
Folgende Abweichungen vom ursprünglichen Projektantrag sind zu verzeichnen:
- Es sollte ein separater JSON-Server implementiert werden, sodass diese Daten extern und dynamisch bleiben.
- Die Grafik des Maskottchens sollte sich ändern, wenn z.b. Ein Quiz abgeschlossen, sodass dieser sich mit dem Nutzer “freut”.

  1. Ressourcenplanung
Hardware:
- 1 x Desktop-PC für die Entwicklung
- Browser (Chrome und Firefox) für Debugging und Testing
Software:
- Visual Studio Code
- Angular CLI 20
- Node.js 20 LTS
- Git/GitHub
- Bootstrap 5.3.8
Personelle Ressourcen:
- 1 Entwickler (160 Stunden)
- Projektbetreuer (2 Stunden)
  1. Entwicklungsprozess
Da im Rahmen dieses Projekts keine strikte, formale Projektentwicklungsmethode (wie z.B. Wasserfall oder Scrum) angewandt wurde, erfolgte die Entwicklung nach einem agilen und inkrementellen Ansatz.
Das Projekt wurde in kurzen Zyklen oder Inkrementen bearbeitet, die sich am jeweiligen aktuellen Stand der Anforderungen orientierten. Die Aufgaben wurden nicht strikt nach einem festen Plan abgearbeitet, sondern nach Priorität und dem gerade anstehenden technischen Problem oder der benötigten Funktion.
Design-Entscheidungen (z.B. zur Benutzeroberfläche oder der Geschäftslogik) wurden im Laufe des Projekts kontinuierlich angepasst und verfeinert, anstatt einmalig zu Beginn final festgelegt zu werden. Dies ermöglichte eine hohe Flexibilität bei unvorhergesehenen Anforderungen oder technischen Herausforderungen.
Angesichts der begrenzten Zeit von 80 Stunden und der Größe des Projekts war der Overhead einer formalen Methode nicht gerechtfertigt. Da die Kernanforderungen größtenteils klar definiert waren, war keine umfangreiche, kontinuierliche Anforderungsanalyse notwendig
Obwohl kein formaler agiler Prozess wie Scrum verfolgt wurde, orientiert sich das Vorgehen an den Grundprinzipien der Agilität durch die Fokussierung auf lauffähige Software, schnelle Anpassung und die enge Verzahnung von Entwicklung und Test.
1. Analysephase
  1. Ist-Analyse
Aktuelle Situation:
- Bestehende Lernmaterialien zu Ozeanen sind hauptsächlich textbasiert oder in gedruckter Form verfügbar.
- Es gibt keine speziell für Kinder entwickelte, deutschsprachige Anwendung zur Ozeanenkunde.
  1. Soll-Konzept
Die Anwendung soll:
- Eine benutzerfreundliche Web-Anwendung sein, die auf allen modernen Browsern läuft
- Interaktive Inhalte mit Bildern, Texten und Quiz-Fragen bereitstellen
- Ein motivierendes Maskottchen als Begleitfigur haben
- Responsive sein und auf verschiedenen Geräten funktionieren
#### Fachliche Anforderungen
Funktionale Anforderungen (MUSS):
- Startseite mit Weltkarte und Links zu den 5 Ozeanen
- Detailseiten für jeden Ozean mit:
  - Ausführliche Beschreibung
  - Liste von Nebenmeeren
  - Bildergalerie
  - Tieren und Flora
  - Quiz-Button
- Quiz-Funktionalität:
  - 7 Fragen pro Ozean
  - Multiple-Choice-Format (4 Optionen)
  - Feedback bei richtiger/falscher Antwort
  - Abschließende Ergebnisanzeige mit Punktzahl
- Maskottchen:
  - Dynamische Nachrichten basierend auf aktiver Route
  - Quiz-Ergebnisanzeige
  - Responsive Positionierung
#### Technische Anforderungen
- Frontend-Framework: Angular 20 (Standalone Components)
- Sprache: TypeScript
- CSS-Framework: Bootstrap 5
- Routing: Angular Router (SPA)
- State Management: RxJS (BehaviorSubject)
- HTTP-Client: Angular HttpClient
Nicht-funktionale Anforderungen:
- Usability: Altersgerechte Bedienung (6-12 Jahre)
- Skalierbarkeit: Leicht erweiterbar um neue Ozeane/Informationen
  1. Nutzwertanalyse
Darstellung des nicht-monetären Nutzens (z.B. Vorher-/Nachher-Vergleich anhand eines Wirtschaftlichkeitskoeffizienten).
  1. Anwendungsfälle
- Welche Anwendungsfälle soll das Projekt abdecken?
- Einen oder mehrere interessante Anwendungsfälle kann man exemplarisch durch ein Aktivitätsdiagramm oder eine EPK detailliert beschreiben.
- Ein Use-Case-Diagramm sollte je nach Größe entweder hier eingefügt werden oder im Anhang A.2 UML Anwendungsfall-Diagramm platziert werden.
  1. Qualitätsanforderungen
Qualitätsmerkmal	Anforderungen	Metriken
Funktionalität	Alle Features funktionieren wie spezifiziert	100% der Anforderungen umgesetzt
Zuverlässigkeit	App zeigt keine Fehler	0 kritische Bugs, max. 3 Minor-Bugs
Benutzbarkeit	Intuitiv bedienbar für 7-9 Jahre alte Kinder	Lighthouse Usability-Test
Effizienz	Schnelle Reaktionszeit	Page Load < 2s / Quiz-Start < 500ms
Wartbarkeit	Code ist wartbar und dokumentiert	Dokumentation des Codes
Portabilität	Funktioniert auf verschiedenen Browsern	Chrome, Firefox

  1. Lastenheft
- Muss: Startseite mit 5 Ozeanen
- Muss: Pro Ozean mindestens 7 Fragen im Quiz
- Soll: Bildergalerie mit mindestens 3 Bildern pro Ozean
- Wunsch: JSON-Server um die Daten extern verwalten zu können
- Wunsch: Grafik des Maskottchens passt sich ggf. An, wenn z.b. ein Quiz durchgearbeitet wurde
Das Lastenheft befindet sich in Form eines FCPP im Anhang
1. Entwurfsphase
### Zielplattform
Auswahl der Programmiersprache:
- TypeScript wurde gewählt, da es Type-Sicherheit bietet und moderne ES-Features unterstützt
- Hätten alternativ JavaScript verwendet werden können, aber TypeScript ist wartbarer
Auswahl des Frameworks:
- Angular 20 wurde gewählt wegen:
  - Vollständiges Framework mit allen Funktionen
  - Standalone Components ermöglichen modularen Code
  - Ausgezeichnete Routing-Funktionalität
  - Große Community und Dokumentation
- Alternativen betrachtet:
  - React: Zu minimalistisch, hätte mehr zusätzliche Libraries erfordert
  - Vue: Weniger etabliert, geringere Community

Auswahl der Datenbank/Persistierung:
- JSON-Dateien für Quiz-Fragen (statische Daten)
- SessionStorage für Quiz-Ergebnisse (transient)
- Keine Backend-Datenbank erforderlich (Vereinfachung)

Zielplattformen:
- Web-Browser
- Responsives Design für verschiedene Bildschirmgrößen
  1. Architekturdesign
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Angular 20 Application │
│ ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ │ Router (app.routes.ts) │ │
│ │ / -> Startseite │ │
│ │ /ozeane/:oceanId -> Ozeaninfo │ │
│ │ /ozeane/:oceanId/quiz -> Quiz │ │
│ └─────────────────────────────────────┘ │
│ │ │
│ ┌────────┬────┬───┴─────────┬────────┐ │
│ │ │ │ │ │ │
│ V V │ V V │
│ Header Startseite Ozeaninfo Quiz │
│ │ │
│ └──> Maskottchen/Sprechblase │
│ Services: │
│ • QuizService (HTTP) │
│ • QuizResultService (State Management) │
│ Data: │
│ • OCEANS_DATA (TypeScript) │
│ • quizfragen.json (HTTP) │
└─────────────────────────────────────────────┘
  1. Entwurf der Benutzeroberfläche
Visuelle Gestaltung:
1. Startseite:
- Header mit Logo (Link zur Startseite)
- Willkommensnachricht vom Maskottchen
- Weltkarte mit Links zu 5 Ozeanen
- Responsive Grid-Layout
2. Ozeaninfo-Seite:
- Ozean-Name und Beschreibung
- Bildergalerie (Bootstrap Carousel)
- Liste von Nebenmeeren
- Button zum Quiz
- Maskottchen mit dynamischer Nachricht
3. Quiz-Seite:
- Aktuell Frage und Options-Buttons
- Fortschrittsanzeige (X von Y Fragen)
- Feedback bei Auswahl
- Ergebnisseite mit Punktzahl
Grundlegende Usability-Richtlinien:
• Große Klickziele
• Helle, kontrastreiche Farben
• Einfache Navigation
• Altersgerechte Sprache
### Datenmodell
Ozean-Datenstruktur:

Beispiel (Pazifik):

Quiz-Datenstruktur:

Datenspeicherung:
- Statische Daten: OCEANS_DATA in TypeScript (ozean.interface.ts)
- Quiz-Fragen: quizfragen.json (public/assets/quiz/)
- Quiz-Ergebnisse: BehaviorSubject + SessionStorage
  1. Geschäftslogik
- Modellierung und Beschreibung der wichtigsten Bereiche der Geschäftslogik (z.B. mit Komponenten-, Klassen-, Sequenz-, Datenflussdiagramm, Programmablaufplan, Struktogramm, EPK).
- Wie wird die erstellte Anwendung in den Arbeitsfluss des Unternehmens integriert?
- Diagramme wieder je nach Größe hier oder im Anhang A.6 UML Klassen-Diagramm.
  1. Maßnahmen zur Qualitätssicherung
Unit-Tests:
- QuizService: Laden und Caching von Quiz-Daten
- QuizResultService: Speicherung und Abruf von Ergebnissen
- Komponenten: Routing und State-Management

Integrationstests:
- Quiz-Workflow: Fragen beantworten → Ergebnis anzeigen
- Navigation: Zwischen Seiten navigieren → Maskottchen-Text ändert sich
Systemtests:
- End-to-End: Kompletter Workflow von Start bis Quiz-Ende
- Cross-Browser: Funktioniert in Chrome und Firefox
- Responsive: Funktioniert auf verschiedenen Bildschirmgrößen
  1. Pflichtenheft
- Auszüge aus dem Pflichtenheft, wenn es im Rahmen des Projekts erstellt wurde.
- Auch hier sollte ein kurzer Text auf die Erstellung des Pflichtenhefts hinweisen, die Auszüge kommen dann in den Anhang A.7 Auszug Pflichtenheft.
## Implementierungsphase
Die Implementierungsphase ist sehr stark abhängig vom konkreten Projekt. Die folgenden Punkte sollen und können daher nur als Orientierungshilfe dienen.
### Implementierung der Datenstrukturen
- Beschreibung der angelegten Datenbank (z.B. Generierung von SQL aus Modellierungswerkzeug oder händisches Anlegen), XML-Schemas usw.
- Ggf. auch Beschreibung der Anbindung an eine bestehende Datenbank.
### Implementierung der Oberflächen
- Beschreibung der Implementierung der Benutzeroberfläche, falls dies separat zur Implementierung der Geschäftslogik erfolgt (z.B. bei HTML-Oberflächen und Stylesheets).
- Ggfs. Beschreibung des Corporate Designs und dessen Umsetzung in der Anwendung.
- Screenshots der Anwendung
### Implementierung der Geschäftslogik
- Beschreibung des Vorgehens bei der Umsetzung/Programmierung der entworfenen Anwendung.
- Ggfs. interessante Funktionen/Algorithmen im Detail vorstellen, verwendete Entwurfsmuster zeigen, Quelltextbeispiele zeigen.
- Auch hier sollte je nach Umfang der Quelltexte abgewogen werden, ob sie hier oder im Anhang A.8 Quelltexte platziert werden.
## Testphase und Qualitätskontrolle
- Welche Tests (z.B. Unit-, Integrations-, Systemtests) wurden durchgeführt (siehe 4.6 Maßnahmen zur Qualitätssicherung).
- Welche Ergebnisse haben die Tests ergeben?
- Hier kann man Testprotokolle, Log-Dateien, Screenshots, etc. einfügen oder in den Anhang A.9 Testprotokolle verschieben.
## Abnahme
- Wurde die Anwendung offiziell abgenommen?
- Wer hat das gemacht, oder wer war daran beteiligt?
- Gab es evtl. eine Art von Präsentation?
- Ein Abnahmeprotokoll kann dann hier oder im Anhang A.10 Abnahmeprotokoll platziert werden.
## Dokumentation
- Wie wurde die Anwendung für die Benutzer/Administratoren/Entwickler dokumentiert (z.B. Benutzerhandbuch, API-Dokumentation)?
- Wie wurde die Dokumentation erstellt (automatisch oder manuell)?
- Ein Ausschnitt des beschriebenen Dokuments sollte dann auch hier oder im Anhang A.11 Entwickler-Dokumentation zu finden sein.
- Hinweis: Je nach Zielgruppe gelten bestimmte Anforderungen für die Dokumentation (z.B. keine IT-Fachbegriffe in einer Anwenderdokumentation verwenden, aber auf jeden Fall in einer Dokumentation für den IT-Bereich).
## Fazit
### Soll-/Ist-Vergleich
- Wurde das Projektziel erreicht und wenn nein, warum nicht?
- Ist der Auftraggeber mit dem Projektergebnis zufrieden und wenn nein, warum nicht?
- Hier sollte die detaillierte Zeitplanung noch einmal mit den Spalten „Soll“, „Ist“ und „Differenz“ im Anhang A.13 Zeitplanung mit Soll-/Ist-Vergleich platziert werden.
- Auch bei den Kosten kann es Abweichungen geben, z.B. wenn beteiligte Personen länger oder kürzer als geplant involviert waren oder zusätzliche Sachmittel eingesetzt werden mussten.
- Hinweis: Die Projektplanung muss nicht strikt eingehalten werden. Vielmehr sind Abweichungen sogar als normal anzusehen. Sie müssen nur vernünftig begründet werden (z.B. durch Änderungen an den Anforderungen, unter-/überschätzter Aufwand).
### Erfahrungen
- Was hat der Prüfling bei der Durchführung des Projekts gelernt (z.B. Zeitplanung, Vorteile der eingesetzten Frameworks, Änderungen der Anforderungen)?
- Ein wenig Selbstkritik steht einem hier immer ganz gut zu Gesicht.
### Ausblick in die Zukunft
- Wie wird sich das Projekt in Zukunft weiterentwickeln?
- Gibt es geplante Erweiterungen?
- Haben sich inzwischen geänderte Anforderungen ergeben?
## Anhang
1. Zeitplanung im Detail
2. UML Anwendungsfall-Diagramm
3. Auszug Lastenheft
4. Mockups
5. Entity-Relationship-Modell
6. UML Klassen-Diagramm
7. Auszug Pflichtenheft
8. Quelltexte
9. Testprotokolle
10. Abnahmeprotokoll
11. Entwickler-Dokumentation
12. Benutzer-Dokumentation
13. Zeitplanung mit Soll-/Ist-Vergleich